LESSONS LEARNED DOCUMENT

SIJAWEB (Sistem Informasi Jasa Berbasis Web)

Informasi Dokumen

Nama Proyek: SIJAWEB (Sistem Informasi Jasa Berbasis Web)
Tanggal: Juni 2026
Tim Proyek: Tim Pengembang SIJAWEB

1. Pendahuluan

Tujuan Dokumen

Lessons Learned Document (LLD) dibuat untuk mendokumentasikan pengalaman, keberhasilan, tantangan, dan pembelajaran yang diperoleh selama proses pengembangan SIJAWEB. Dokumen ini bertujuan menjadi referensi bagi proyek berikutnya agar dapat menghindari kesalahan yang sama dan meningkatkan efektivitas pengembangan sistem.

Ruang Lingkup

Dokumen ini mencakup seluruh tahapan proyek, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga peluncuran sistem.

2. Ringkasan Proyek

Nama Proyek

SIJAWEB (Sistem Informasi Jasa Berbasis Web)

Tujuan Proyek

Membangun sistem informasi berbasis web yang mampu membantu pengelolaan layanan jasa, pemesanan, pembayaran, dan pelaporan secara terintegrasi.

Hasil Proyek

- Sistem berhasil dikembangkan sesuai kebutuhan utama.

- Fitur pemesanan jasa berjalan dengan baik.

- Sistem pembayaran dan verifikasi berhasil diimplementasikan.

- Laporan transaksi dapat dihasilkan secara otomatis.

3. Keberhasilan Proyek

3.1 Analisis Kebutuhan yang Jelas

Kebutuhan pengguna berhasil dikumpulkan sejak awal sehingga memudahkan proses pengembangan sistem dan mengurangi perubahan besar selama pengerjaan.

3.2 Implementasi Sistem Sesuai Jadwal

Sebagian besar aktivitas pengembangan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

3.3 Pengujian Berjalan Efektif

Pelaksanaan pengujian menggunakan metode Black Box Testing berhasil menemukan beberapa bug sebelum sistem digunakan oleh pengguna.

3.4 Dokumentasi Lengkap

Dokumen proyek seperti UML Design Document, Test Plan, Bug Report, Training Material, dan Change Request berhasil disusun dengan baik.

4. Tantangan yang Dihadapi

4.1 Perubahan Kebutuhan Pengguna

Beberapa kebutuhan pengguna mengalami perubahan selama proses pengembangan sehingga memerlukan penyesuaian desain sistem.

Dampak

- Penambahan waktu pengembangan.

- Perubahan pada database dan antarmuka.

Solusi

Menggunakan Change Request Document untuk mencatat dan mengelola perubahan secara formal.

4.2 Integrasi Modul

Kesulitan terjadi saat menghubungkan modul pemesanan, pembayaran, dan laporan karena adanya ketergantungan data antar modul.

Dampak

- Muncul bug pada proses sinkronisasi data.

Solusi

Melakukan integrasi bertahap dan pengujian pada setiap modul sebelum digabungkan.

4.3 Validasi Data

Beberapa kesalahan ditemukan akibat kurangnya validasi input pengguna.

Dampak

- Data tidak konsisten.

- Potensi kesalahan transaksi.

Solusi

Menambahkan validasi pada sisi client dan server.

5. Pelajaran yang Diperoleh

5.1 Pentingnya Dokumentasi

Dokumentasi yang lengkap sangat membantu tim dalam memahami sistem dan mempercepat proses pemeliharaan.

5.2 Komunikasi Tim

Komunikasi yang baik antara analis, programmer, dan tester sangat mempengaruhi keberhasilan proyek.

5.3 Pengujian Sejak Awal

Pengujian tidak boleh dilakukan hanya di akhir proyek. Pengujian berkala membantu menemukan masalah lebih cepat.

5.4 Manajemen Perubahan

Setiap perubahan kebutuhan harus dicatat dan disetujui agar tidak mengganggu jadwal proyek.

5.5 Fokus pada Pengalaman Pengguna

Kemudahan penggunaan sistem menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi aplikasi.

6. Rekomendasi untuk Proyek Selanjutnya

Aspek Teknis

- Menggunakan framework yang lebih modern.

- Menambahkan fitur notifikasi otomatis.

- Mengoptimalkan performa database.

- Meningkatkan keamanan sistem melalui enkripsi data.

Aspek Manajemen

- Melakukan pertemuan rutin tim proyek.

- Menyusun jadwal pengembangan yang lebih detail.

- Melibatkan pengguna dalam proses evaluasi secara berkala.

Aspek Pengujian

- Menambah pengujian keamanan.

- Menambah pengujian performa sistem.

- Melakukan User Acceptance Testing (UAT) lebih awal.

7. Ringkasan Lessons Learned

| Area | Lessons Learned |
| --- | --- |
| Analisis | Kebutuhan harus didefinisikan dengan jelas sejak awal |
| Desain | Dokumentasi UML sangat membantu pengembangan |
| Implementasi | Integrasi modul harus dilakukan bertahap |
| Testing | Pengujian berkala mengurangi risiko bug |
| Manajemen | Perubahan harus dikelola melalui Change Request |
| Pengguna | Kemudahan penggunaan meningkatkan kepuasan pengguna |

8. Kesimpulan

Proyek SIJAWEB berhasil menghasilkan sistem informasi jasa berbasis web yang memenuhi kebutuhan utama pengguna. Selama proses pengembangan diperoleh berbagai pengalaman berharga terkait analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan manajemen proyek. Pembelajaran yang diperoleh dari proyek ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengembangan perangkat lunak pada proyek-proyek berikutnya.