Risk Management Plan

Sistem Informasi Pelayanan Jasa Berbasis Web (SIJAWEB)

1. Pendahuluan

Manajemen risiko merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek.
Pada proyek SIJAWEB, manajemen risiko diperlukan untuk memastikan bahwa proses perancangan, pengembangan, dan implementasi sistem dapat berjalan sesuai rencana serta meminimalkan potensi hambatan yang dapat mengganggu keberhasilan proyek.

2. Identifikasi Risiko

Risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek SIJAWEB antara lain:

- Keterlambatan pengumpulan data dari pengguna atau pemilik usaha.

- Kesalahan dalam analisis kebutuhan sistem.

- Kendala teknis dalam proses pengembangan sistem berbasis web.

- Terjadinya bug atau error pada sistem saat pengujian.

- Kurangnya pemahaman pengguna terhadap sistem baru.

- Risiko keamanan data pengguna.

- Keterbatasan waktu pengerjaan proyek.

3. Analisis Risiko

Analisis risiko dilakukan untuk mengetahui tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap proyek.

| No | Risiko | Kemungkinan | Dampak | Tingkat Risiko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Keterlambatan pengumpulan data | Sedang | Sedang | Sedang |
| 2 | Kesalahan analisis kebutuhan sistem | Sedang | Tinggi | Tinggi |
| 3 | Kendala teknis pengembangan sistem | Sedang | Tinggi | Tinggi |
| 4 | Bug atau error pada sistem | Tinggi | Sedang | Tinggi |
| 5 | Pengguna kesulitan menggunakan sistem | Sedang | Sedang | Sedang |
| 6 | Keamanan data pengguna | Rendah | Tinggi | Sedang |
| 7 | Keterbatasan waktu pengerjaan proyek | Sedang | Sedang | Sedang |

4. Strategi Penanganan Risiko (Risk Mitigation)

Strategi ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau meminimalkan dampaknya.

| No | Risiko | Strategi Penanganan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Keterlambatan pengumpulan data | Menjadwalkan wawancara dan observasi sejak awal proyek |
| 2 | Kesalahan analisis kebutuhan | Melakukan diskusi dan validasi kebutuhan dengan pengguna |
| 3 | Kendala teknis pengembangan | Menggunakan framework dan referensi yang tepat |
| 4 | Bug pada sistem | Melakukan testing secara berkala |
| 5 | Pengguna kesulitan menggunakan sistem | Membuat UI/UX yang sederhana dan user-friendly |
| 6 | Keamanan data pengguna | Menerapkan sistem login dan enkripsi data |
| 7 | Keterbatasan waktu | Membuat jadwal proyek yang terstruktur |

5. Monitoring dan Evaluasi Risiko

Monitoring risiko dilakukan selama proses proyek berlangsung dengan cara:

- Melakukan evaluasi berkala pada setiap tahap proyek.

- Memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan Project Schedule dan Gantt Chart.

- Melakukan pengujian sistem secara berkala untuk mengidentifikasi kesalahan sejak dini.

- Mengumpulkan feedback dari pengguna untuk mengetahui kendala yang muncul.

6. Kesimpulan

Dengan adanya Risk Management Plan, proyek SIJAWEB diharapkan dapat berjalan dengan lebih terarah dan terkendali.
Manajemen risiko membantu tim proyek dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan masalah serta menyiapkan strategi penanganan yang tepat, sehingga tujuan proyek dapat tercapai secara efektif dan efisien.