PROJECT SCHEDULE SISTEM INFORMASI JASA BERBASIS WEB (SIJAWEB)

| No | Kegiatan | Sub-Kegiatan | Durasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikasi Masalah | Observasi sistem manual | 2 hari |
|  |  | Wawancara pengguna | 2 hari |
|  |  | Studi literatur | 3 hari |
|  |  | Total | 1 minggu |
| 2 | Pengumpulan Data | Pengumpulan data kebutuhan user | 3 hari |
|  |  | Pengumpulan referensi sistem serupa | 2 hari |
|  |  | Dokumentasi data | 2 hari |
|  |  | Total | 1 minggu |
| 3 | Analisis Kebutuhan Sistem | Analisis kebutuhan fungsional | 3 hari |
|  |  | Analisis kebutuhan non-fungsional | 2 hari |
|  |  | Pembuatan SRS | 2 hari |
|  |  | Total | 1 minggu |
| 4 | Perancangan Sistem | Desain ERD | 2 hari |
|  |  | Desain DFD | 2 hari |
|  |  | Desain Use Case Diagram | 1 hari |
|  |  | Desain UI/UX | 2 hari |
|  |  | Total | 1 minggu |
| 5 | Implementasi Sistem | Setup database (MySQL) | 2 hari |
|  |  | Pembuatan backend (PHP) | 3 hari |
|  |  | Pembuatan frontend (HTML, CSS, JS) | 2 hari |
|  |  | Total | 1 minggu |
| 6 | Integrasi Sistem | Integrasi frontend & backend | 3 hari |
|  |  | Integrasi database | 2 hari |
|  |  | Debug awal | 2 hari |
|  |  | Total | 1 minggu |
| 7 | Pengujian Sistem | Testing fungsional | 3 hari |
|  |  | Testing usability | 2 hari |
|  |  | Perbaikan bug | 2 hari |
|  |  | Total | 1 minggu |
| 8 | Evaluasi & Perbaikan | Evaluasi hasil sistem | 3 hari |
|  |  | Perbaikan akhir | 2 hari |
|  |  | Finalisasi sistem | 2 hari |
|  |  | Total | 1 minggu |
| 9 | Dokumentasi | Penyusunan laporan | 4 hari |
|  |  | Penyusunan presentasi | 3 hari |
|  |  | Total | 1 minggu |
| 10 | Deployment | Upload ke hosting | 2 hari |
|  |  | Uji coba online | 2 hari |
|  |  | Training user | 3 hari |
|  |  | Total | 1 minggu |