BUG / DEFECT REPORT

SIJAWEB (Sistem Informasi Jasa Berbasis Web)

Informasi Dokumen

Nama Proyek: SIJAWEB
Tanggal Pengujian: Juni 2026
Tester: Tim Quality Assurance (QA)

Defect #001

Judul

Login berhasil meskipun password salah.

Modul

Login

Severity

Critical

Priority

High

Langkah Reproduksi

- Buka halaman login.

- Masukkan username yang valid.

- Masukkan password yang salah.

- Klik tombol Login.

Hasil Aktual

Sistem tetap mengizinkan pengguna masuk ke dashboard.

Hasil yang Diharapkan

Sistem menolak login dan menampilkan pesan kesalahan.

Status

Open

Defect #002

Judul

Data jasa tidak tersimpan saat tombol Simpan ditekan.

Modul

Manajemen Jasa

Severity

High

Priority

High

Langkah Reproduksi

- Login sebagai admin.

- Buka menu Data Jasa.

- Klik Tambah Jasa.

- Isi seluruh data.

- Klik Simpan.

Hasil Aktual

Data tidak muncul pada daftar jasa.

Hasil yang Diharapkan

Data jasa tersimpan ke database dan tampil pada daftar jasa.

Status

Open

Defect #003

Judul

Upload bukti pembayaran gagal untuk file JPG.

Modul

Pembayaran

Severity

Medium

Priority

Medium

Langkah Reproduksi

- Login sebagai pelanggan.

- Buka menu pembayaran.

- Pilih file JPG.

- Klik Upload.

Hasil Aktual

Muncul pesan error upload gagal.

Hasil yang Diharapkan

File JPG berhasil diunggah dan tersimpan.

Status

In Progress

Defect #004

Judul

Status pesanan tidak berubah setelah pembayaran diverifikasi.

Modul

Pesanan

Severity

High

Priority

High

Langkah Reproduksi

- Pelanggan melakukan pembayaran.

- Admin melakukan verifikasi pembayaran.

- Periksa status pesanan.

Hasil Aktual

Status tetap "Menunggu Pembayaran".

Hasil yang Diharapkan

Status berubah menjadi "Diproses".

Status

Open

Defect #005

Judul

Laporan transaksi tidak menampilkan seluruh data.

Modul

Laporan

Severity

Medium

Priority

Medium

Langkah Reproduksi

- Login sebagai admin.

- Buka menu laporan.

- Pilih periode laporan.

- Klik Tampilkan.

Hasil Aktual

Beberapa transaksi tidak muncul.

Hasil yang Diharapkan

Seluruh transaksi pada periode yang dipilih ditampilkan.

Status

Open

Defect #006

Judul

Tombol logout tidak mengakhiri sesi pengguna.

Modul

Logout

Severity

Medium

Priority

High

Langkah Reproduksi

- Login ke sistem.

- Klik Logout.

- Tekan tombol Back pada browser.

Hasil Aktual

Pengguna masih dapat mengakses dashboard.

Hasil yang Diharapkan

Sesi pengguna berakhir dan dashboard tidak dapat diakses kembali tanpa login.

Status

Open

Defect #007

Judul

Validasi email registrasi tidak berjalan.

Modul

Registrasi

Severity

Low

Priority

Medium

Langkah Reproduksi

- Buka halaman registrasi.

- Isi email tanpa format yang benar.

- Klik Daftar.

Hasil Aktual

Data tetap tersimpan.

Hasil yang Diharapkan

Sistem menampilkan pesan validasi email tidak valid.

Status

Resolved

Defect #008

Judul

Halaman daftar jasa lambat saat memuat data.

Modul

Daftar Jasa

Severity

Low

Priority

Low

Langkah Reproduksi

- Buka halaman daftar jasa.

- Tunggu hingga seluruh data tampil.

Hasil Aktual

Waktu loading lebih dari 10 detik.

Hasil yang Diharapkan

Halaman tampil dalam waktu kurang dari 3 detik.

Status

In Progress

Ringkasan Defect

| ID Bug | Modul | Severity | Priority | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | Login | Critical | High | Open |
| DEF-002 | Manajemen Jasa | High | High | Open |
| DEF-003 | Pembayaran | Medium | Medium | In Progress |
| DEF-004 | Pesanan | High | High | Open |
| DEF-005 | Laporan | Medium | Medium | Open |
| DEF-006 | Logout | Medium | High | Open |
| DEF-007 | Registrasi | Low | Medium | Resolved |
| DEF-008 | Daftar Jasa | Low | Low | In Progress |

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian SIJAWEB, ditemukan beberapa defect dengan tingkat keparahan yang berbeda. Defect kritis dan tinggi harus segera diperbaiki karena berpengaruh langsung terhadap keamanan, proses transaksi, dan integritas data. Setelah seluruh defect diperbaiki, diperlukan proses retesting untuk memastikan sistem telah berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan spesifikasi yang ditetapkan.