PROJECT CHARTER – SIJAWEB (Sistem Jasa Berbasis Web)

Disusun Oleh:

- Muhammad Elsyaf Herdian(2303015107)

- Joeddy Kurniawan(2203015082)

- Muhamad Arya Prakasa(2303015141)

- Argia ariansyah(2003015071)

- Refli Afrizal(2303015101)

Dosen Pengampu:

ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

2026

Deskripsi Sijaweb

SIJAWEB adalah sebuah sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi proses pencarian, pemesanan, dan pengelolaan layanan jasa secara online. Platform ini menghubungkan penyedia jasa dengan pelanggan dalam satu sistem yang terintegrasi, sehingga proses layanan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien.

Tujuan Proyek

Mengembangkan website marketplace jasa

Mempermudah pencarian dan pemesanan jasa

Menyediakan sistem manajemen layanan bagi penyedia jasa

Meningkatkan transparansi informasi (harga, rating, dll)

Meningkatkan pengalaman pengguna (user experience)

Sasaran Pengguna (Target User)

Masyarakat Umum (Pelanggan)

- Individu yang membutuhkan layanan jasa secara cepat dan praktis

- Mahasiswa, pekerja, atau keluarga yang membutuhkan bantuan jasa harian

- Orang yang ingin mencari jasa terpercaya secara online

Penyedia Jasa

- Individu atau usaha kecil yang menawarkan jasa seperti:

  - Membersihkan rumah

  - Laundry

  - Sopir pribadi

  - Steam mobil dan motor

- Penyedia jasa yang ingin memperluas pasar secara digital

Admin Sistem

- Pihak yang mengelola sistem

- Bertanggung jawab terhadap data dan operasional platform

Ruang Lingkup Sistem (In-Scope)

🔹 A. Modul Pengguna (Pelanggan)

- Registrasi akun

- Login

- Melihat daftar jasa

- Mencari jasa berdasarkan kategori

- Melihat detail jasa (deskripsi, harga, dll)

- Melakukan pemesanan jasa

- Melihat riwayat transaksi

B. Modul Penyedia Jasa

- Registrasi sebagai penyedia jasa

- Login

- Menambahkan jasa

- Mengedit jasa

- Menghapus jasa

- Mengelola pesanan masuk

- Melihat status transaksi

C. Modul Admin

- Login admin

- Mengelola data pengguna

- Mengelola data penyedia jasa

- Mengelola data jasa

- Monitoring transaksi

- Melihat laporan sistem

D. Fitur Sistem Pendukung

- Sistem autentikasi (login/logout)

- Database penyimpanan data

- Tampilan UI/UX

- Sistem pencarian jasa

- Notifikasi sederhana

3. Ruang Lingkup Teknologi

- Platform: Web-based

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript

- Backend: PHP / Node.js

- Database: MySQL

- Hosting: Server online

4. Batasan Sistem (Out of Scope)

Hal-hal yang tidak termasuk dalam proyek ini:

- Aplikasi mobile (Android/iOS)

- Integrasi payment gateway (pembayaran otomatis)

- Sistem berbasis AI atau machine learning

- Integrasi API pihak ketiga kompleks

- Fitur chat real-time

5. Batasan Penggunaan

- Sistem hanya dapat digunakan dengan koneksi internet

- Pengguna harus memiliki akun untuk mengakses fitur tertentu

- Sistem difokuskan pada layanan jasa skala kecil hingga menengah

1. Manajer Proyek

Manajer Proyek (Project Manager) adalah individu yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyelesaian proyek SIJAWEB.

Dalam proyek ini, manajer proyek berperan sebagai:

- Pengambil keputusan utama

- Pengatur jalannya proyek

- Penghubung antara tim dan stakeholder

( Muhammad Arya Prakas)

2. Tugas Manajer Proyek

Manajer proyek memiliki beberapa tugas utama, yaitu:

- Menyusun rencana proyek (timeline, biaya, dan scope)

- Mengkoordinasikan tim (developer, designer, dll)

- Mengawasi progres pekerjaan

- Mengidentifikasi dan mengelola risiko

- Menjaga kualitas hasil proyek

- Melaporkan perkembangan proyek kepada stakeholder

3. Wewenang Manajer Proyek

- Pengambilan Keputusan

- Pengelola tim

- Pengendali Proyek

- Pengelolan Resiko

- Komunikasi Dengan Sketholder

4. Daftar Milestone Utama

| No | Milestone | Deskripsi | Waktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inisiasi Proyek | Penentuan tujuan, ruang lingkup, dan tim proyek | Minggu 1 |
| 2 | Analisis Kebutuhan | Pengumpulan dan analisis kebutuhan sistem (SRS, BRD) | Minggu 1 |
| 3 | Desain Sistem | Pembuatan desain UI/UX, Use Case, ERD | Minggu 2 |
| 4 | Pengembangan Sistem | Proses coding frontend & backend | Minggu 3–5 |
| 5 | Integrasi Sistem | Penggabungan semua modul sistem | Minggu 5 |
| 6 | Pengujian Sistem | Testing sistem (bug fixing, validasi) | Minggu 6 |
| 7 | Deployment | Sistem di-upload ke hosting/server | Minggu 7 |
| 8 | Dokumentasi | Penyusunan laporan akhir proyek | Minggu 7 |
| 9 | Presentasi / Finalisasi | Presentasi hasil proyek | Minggu 8 |

5. Anggaran

| No | Kebutuhan | Deskripsi | Estimasi Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Domain Website | Pembelian domain (.com / .id) | 50.000 |
| 2 | Hosting Server | Server untuk menjalankan sistem | 150.000 |
| 3 | Perangkat Pengembangan | Laptop/PC (diasumsikan sudah ada) | 0 |
| 4 | Software Development | VS Code, XAMPP (gratis) | 0 |
| 5 | Internet | Koneksi selama pengembangan | 100.000 |
| 6 | Desain UI/UX | Tools desain (Canva/Figma - gratis) | 0 |
| 7 | Dokumentasi | Cetak laporan (opsional) | 50.000 |

6.Resiko

| No | Risiko | Jenis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Keterlambatan pengerjaan | Waktu |
| 2 | Bug/error pada sistem | Teknis |
| 3 | Kurangnya pengalaman tim | SDM |
| 4 | Server down | Teknis |
| 5 | Perubahan kebutuhan (scope creep) | Manajemen |
| 6 | Koneksi internet tidak stabil | Operasional |

7. Persetujuan Proyek SIJAWEB

Dengan ini, pihak customer menyatakan bahwa telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi dokumen Project Charter SIJAWEB (Sistem Informasi Pelayanan Jasa Berbasis Web).

Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan proyek dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Detail Persetujuan

| Keterangan | Isi |
| --- | --- |
| Nama Customer | Amih Khoirunisa |
| Jabatan | Pemilik Laundry |
| Usaha | Laundry |
| Tanggal | 04-08-2026 |

Tanda Tangan, 0-08-2026

( Amih Khoirunisa )