Stakeholder Register

- dentifikasi Stakeholder

Stakeholder adalah semua pihak yang terlibat atau terdampak oleh proyek SIJAWEB, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Tabel Stakeholder Register

| No | Stakeholdr | Peran | Kepentingan | Pengaruh | Kebutuhan / Harapan | Strategi Pengelolaan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Manager. | Mengelola proyek | Proyek selesai tepat waktu & sesuai target | Tinggi | Kontrol proyek, laporan progress. | Koordinasi rutin |
| 2 | Developer | Mengembangkan sistem | Sistem berjalan dengan baik | Tinggi | Spesifikasi jelas | Briefing teknis |
| 3 | UI/UX Designer | Mendesain tampilan | Tampilan menarik & user-friendly | Sedang | Feedback desain. | Review berkala |
| 4 | Admin Sistem | Mengelola data. | Sistem mudah digunakan. | Sedang | Dashboard lengkap | Training penggunaan |
| 5 | Penyedia Jasa | Menawarkan layanan | Mendapat pelanggan | Tinggi | Platform stabil & mudah. | Support & panduan |
| 6 | Pelanggan/User | Menggunakan jasa | Kemudahan & keamanan | Tinggi | Sistem cepat & mudah | UX optimal |
| 7 | Dosen Pembimbing. | Pengawas akademik | Kualitas tugas | Tinggi | Dokumentasi lengkap | Konsultasi rutin |
| 8 | Tim QA/Tester | Menguji sistem | Minim bug/error | Sedang. | Akses sistem uji | Testing plan |
| 9 | Hosting Provider | Penyedia server | Sistem berjalan stabil. | Rendah | Konfigurasi server | Monitoring |
| 10 | Masyarakat Umum | Pengguna potensial | Kemudahan akses jasa | Rendah | Sistem informatif | Promosi |

3 Klasifikasi Stakeholder (Power vs Interest)

High Power – High Interest

- Project Manager

- Developer

- Penyedia Jasa

- Pelanggan

- Dosen Pembimbing

High Power – Low Interest

- Hosting Provider

Low Power – High Interest

- Admin

- UI/UX Designer

- QA Tester

Low Power – Low Interest

- Masyarakat umum

4. Analisis Kepentingan Stakeholder

internal Stakeholder:

- Tim proyek (PM, developer, designer)
Fokus pada keberhasilan sistem.

Eksternal Stakeholder:

- User & penyedia jasa
 Fokus pada manfaat sistem.

5. Strategi Komunikasi Stakeholder

| Stakeholder | Media Komunikasi | Frekuensi |
| --- | --- | --- |
| Tim Proyek | Meeting / WhatsApp | Harian |
| Dosen | Konsultasi. | Mingguan |
| User | Website / Notifikasi | Saat dibutuhkan. |
| Penyedia Jasa | Email / Sistem. | Berkala |