CHANGE REQUEST DOCUMENT (CRD)

SIJAWEB (Sistem Informasi Jasa Berbasis Web)

Informasi Dokumen
Nama Proyek: SIJAWEB (Sistem Informasi Jasa Berbasis Web)
Tanggal Pengajuan: Juni 2026

1. Ringkasan Perubahan

Judul Perubahan

Penambahan Fitur Notifikasi Status Pesanan Otomatis

Jenis Perubahan

☑ Enhancement (Peningkatan Sistem)

☐ Bug Fix

☐ Requirement Change

☐ Security Update

Prioritas

High

Alasan Perubahan

Pada versi saat ini, pelanggan harus masuk ke sistem untuk mengetahui perkembangan status pesanan. Hal ini menyebabkan keterlambatan informasi dan menurunkan pengalaman pengguna.

Oleh karena itu, diperlukan fitur notifikasi otomatis yang akan mengirimkan pemberitahuan kepada pelanggan ketika terjadi perubahan status pesanan.

2. Deskripsi Perubahan

Kondisi Saat Ini

- Status pesanan hanya dapat dilihat melalui dashboard pelanggan.

- Tidak ada pemberitahuan ketika status berubah.

- Pelanggan harus melakukan pengecekan secara manual.

Kondisi yang Diusulkan

- Sistem mengirimkan notifikasi otomatis kepada pelanggan.

- Notifikasi dikirim saat:

  - Pesanan diterima

  - Pembayaran diverifikasi

  - Pesanan diproses

  - Pesanan selesai

  - Pesanan dibatalkan

3. Dampak Perubahan

Dampak pada Sistem

| Modul | Dampak |
| --- | --- |
| Pesanan | Perubahan |
| Notifikasi | Penambahan |
| Database | Penambahan tabel notifikasi |
| Dashboard Pelanggan | Penambahan menu notifikasi |

Dampak pada Pengguna

Pelanggan

- Mendapat informasi lebih cepat.

- Tidak perlu memeriksa status secara manual.

Admin

- Tidak perlu menghubungi pelanggan secara manual.

4. Analisis Teknis

Perubahan Database

Tabel Baru: Notifikasi

| Field | Tipe Data |
| --- | --- |
| id_notifikasi | INT |
| id_pelanggan | INT |
| judul | VARCHAR(100) |
| pesan | TEXT |
| tanggal | DATETIME |
| status_baca | ENUM |

Perubahan Backend

- Menambah fungsi generateNotification().

- Menambah fungsi sendNotification().

Perubahan Frontend

- Menambah ikon notifikasi.

- Menambah halaman daftar notifikasi.

5. Estimasi Pengembangan

| Aktivitas | Durasi |
| --- | --- |
| Analisis | 1 Hari |
| Desain | 1 Hari |
| Coding | 3 Hari |
| Testing | 2 Hari |
| Deployment | 1 Hari |

Total Estimasi: 8 Hari Kerja

6. Risiko Perubahan

Risiko

- Peningkatan beban database.

- Kemungkinan keterlambatan pengiriman notifikasi.

- Kesalahan sinkronisasi status pesanan.

Mitigasi

- Optimasi query database.

- Pengujian menyeluruh sebelum implementasi.

- Monitoring sistem setelah deployment.

7. Rencana Pengujian

Test Case 1

Tujuan:
Memastikan notifikasi muncul saat pesanan dibuat.

Hasil yang Diharapkan:
Notifikasi berhasil dikirim.

Test Case 2

Tujuan:
Memastikan notifikasi muncul setelah pembayaran diverifikasi.

Hasil yang Diharapkan:
Pelanggan menerima notifikasi status terbaru.

Test Case 3

Tujuan:
Memastikan notifikasi tersimpan pada database.

Hasil yang Diharapkan:
Data notifikasi berhasil tercatat.

8. Persetujuan

| Jabatan | Nama | Status |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | ................ | Disetujui |
| System Analyst | ................ | Disetujui |
| Developer | ................ | Disetujui |
| QA Tester | ................ | Disetujui |

9. Kesimpulan

Perubahan berupa penambahan fitur notifikasi status pesanan otomatis pada SIJAWEB bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna. Dengan adanya fitur ini, pelanggan dapat memperoleh informasi perkembangan pesanan secara cepat dan akurat tanpa harus melakukan pengecekan secara manual ke dalam sistem.